自治区住房城乡建设厅2017年度绩效管理工作总结

2017年，我厅认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实住房城乡建设部和自治区党委、政府的工作部署和要求，将“两学一做”贯穿于工作全程，在自治区绩效办的指导下，以绩效推动业务工作，进一步改进工作措施，落实绩效责任，全面深入推进各项目标任务，工作亮点突出，部分任务提前超额完成，取得了显著成效。

一、2017年度主要工作完成情况

2017年，我厅认真贯彻落实中央和自治区的决策部署，强化城乡规划建设管理，加强住房保障和改善民生，积极推进改革创新，大力发展建设经济，住房城乡建设工作取得显著成效。截至2017年11月30日，我厅已完成142项职能指标关键步骤中的95项，其余47项需待年底统计数据和相关检查确认；57项专项考评指标关键步骤中的42项，其余15项需年底进行数据统计；78项共性指标关键步骤中的76项，其余2项需年底进行数据统计。余下的工作任务预计可在年底前全部完成。

二、主要措施

今年，我厅继续以实施绩效考评管理工作为契机，不断探索适合我厅发展的绩效管理方式和途径，坚持把绩效管理工作贯穿到全厅全年的工作中去，切实发挥绩效管理“指挥棒”的作用。

（一）注重完善机制，细化指标设置

紧紧围绕自治区党委、政府和上级部门工作重点，组织厅机关各处室负责人、绩效联络员召开座谈会，讨论绩效指标设置，提交厅务会对指标设置进行研究，科学编制我厅年度绩效指标，完善形成“剖析职能、设计指标、完善框架”的编制流程。从责任入手，构建上下贯通、横向联动的工作落实格局，促使全厅业务工作向绩效工作靠拢看齐、职能目标向绩效指标转化延伸。为做好绩效管理，我厅每年编印绩效文件汇编，作为工具书发放给各处室，方便大家对照学习。

（二）注重沟通引导，细化责任分工

注重培训宣传，推动绩效管理由过去的被动接受变为现在主动参与，实现了消极被扣分向主动加分、积极争分的转变。在严格按照自治区绩效办要求督促落实的同时，充分尊重业务处室的专业意见，确保业务工作和指标内容“不脱轨”。坚持把绩效工作作为“一把手工程”来抓，做到主要领导亲自抓，分管领导重点抓，严格落实“谁主管谁负责”，把绩效考评指标职责和目标任务逐级分解到具体部门和人员，切实做到认识到位、措施到位、责任到位。

（三）注重模式创新，细化模块构建

近年来，我厅作为政府组成部门，承担的工作任务往往是时间紧、任务重，为了更好的适应高强度的工作内容，只有不断的创新绩效管理的模式才能达到事半功倍的效果。

一是创新绩效考评岗位设置，在每个处室设立绩效管理ABC岗位，其中处室分管绩效工作领导为A岗，绩效联络专员为B岗，业务处室具体业务员为C岗，目前我厅共有21名绩效联络员，具体负责与厅绩效办对接，负责协调本处室开展绩效考评工作。二是为避免出现类似指标评分标准不同、内容不同甚至表述不同等问题，要求全厅同类指标原则上采用统一模板编写，达到模板化管理的目的。三是实行每季度一次的绩效工作研究部署会议制度。全员参加会议，由厅绩效办通报重要工作情况，集体研究分析和讨论。加强了处室之间、各单位之间、各绩效专员之间的沟通，互通有无，取长补短，形成沟通交流平台、共商议事平台。四是推行“线上＋线下”工作模式，保证行文程序规范性、绩效工作高效性，及时有效的应对绩效任务。五是建立“提醒预警”机制，督促各处室重视完成进度滞后的指标，确保指标全面完成。六是实行综合性督查。自2015年开始，我厅年终检查任务均由各处室提出申请，厅办公室负责统一组织，切实减轻地市迎检压力。

（四）注重效率提升，细化节点控制

强化绩效管理实效性，建立了绩效管理考评月报表制度，每月汇总梳理绩效考评指标进度。对完成任务有困难，时间节点滞后的考评指标提出预警，由对应业务处室解释原因，作出预判并提出下步工作计划，直至进度达标才“摘帽”；对完成进度质量较好的考评指标提出表扬，分析原因吸取经验；对未完成的考评指标列出提醒清单。月报表公开通报并在厅务会上听取汇报，主要领导亲自点评，分管厅领导提出工作措施意见。这项制度有效的提升了工作力度，充分发挥了厅绩效办的参谋助手和指导监督作用，使绩效考评工作件件有着落，事事有回音。

（五）注重问题导向，细化结果运用

进一步强化绩效管理工作意识，充分发挥绩效管理“工作成果的成绩单”、“工作成效的展示牌”、“工作情况的考评表”指引作用。全面梳理指标存在的扣分风险和对应责任处室责任人责任，就可能发生的扣分的指标进行自查和帮查逐一剖析，找出问题症结，明确整改时限和措施，为后续高效完成指标打好基础。另外，我厅注重绩效考评结果运用，强化正向激励，探索将绩效结果与评先评优、选拔任用、精神奖励等挂钩。对于确实表现后进、扣分较多的处室，厅绩效办根据具体情况，协助分析问题，找出原因，并作为年底综合考评的依据。

三、工作亮点及预期成效

（一）住房城乡建设领域经济运行保持强劲势头

一是住房城乡建设领域投资保持较快增长。1—10月，全区住房城乡建设领域共完成投资4667.64亿元，同比增长30.5%，总量占全区固定资产投资的30.2%，完成自治区下达年度目标任务5040亿元的92.6%，超出时间进度9.3个百分点。其中，市政公用设施建设完成投资2447.15亿元，同比增长48.6%，提前完成全年2450亿元的目标任务；房地产业完成投资2220.49亿元，同比增长15%，增幅回落（其中，房地产开发完成投资2038.68亿元，同比增长20.3%，增速排在全国第2位）。全区住房城乡建设领域经济运行平稳，预计2017年全区住房城乡建设领域固定资产投资将完成5900亿元左右，同比增长20%，连续5年超额完成自治区人民政府下达的投资目标任务。

二是建筑业和房地产业税收贡献突出。1—10月，全区建筑业、房地产业实现税收439.39亿元，同比增长12.03%，增幅实现逐月提高，占全区税收收入的24.5%。其中，建筑业在实行“营改增”后实现税收140.22亿元，增幅稍有回落；房地产业实现税收299.17亿元，同比增长21.5%。

三是全区建筑业市场持续回暖，成为全区经济发展的重要增长点。截至第三季度，全区建筑业总产值实现2538.13亿元，同比增长20.2%，比全国平均增速快9.5个百分点，增速排在全国第2位。全区建筑业增加值为882.57亿元，增速为11.1%，扭转了2015年以来增幅回落的趋势，连续3个季度保持两位数增长。预计2017年全区建筑业现价增加值增速能够完成自治区下达的8%的年度目标任务。

（二）加强市场调控，房地产市场总体保持平稳健康发展。

我区认真贯彻中央和自治区的决策部署，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，积极推动全区房地产市场平稳健康发展。一是加强房地产市场调控。我区成立了房地产市场调控工作协调小组，初步建立多部门间的信息共享和联合查处机制，对14个设区市开展督查；南宁、柳州、桂林、北海、贵港、贺州等热点城市调整住房公积金及收紧金融信贷政策，加强住房和土地供应管理，规范住宅装修标准及定价。二是强化房地产市场监管。各市开展自查，规范房地产开发、销售、中介等行为；我厅全面梳理2015年以来房地产领域的矛盾风险隐患，严肃查处市场中的违法违规行为，工作得到住房城乡建设部肯定。三是培育和发展我区住房租赁市场。自治区人民政府印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，从总体要求、培育市场供给主体、完善租赁住房供给、鼓励住房租赁消费、加大政策支持力度和加强住房租赁监管等六个方面提出了18条培育和发展住房租赁市场的措施。四是用好公积金支持住房消费。规范住房公积金缴存，出台个人自愿缴存住房公积金管理办法，扩大住房公积金制度覆盖面；我区15个住房公积金管理中心、分中心全部接入全国住房公积金异地转移接续平台并上线运行，实现了“账随人走、钱随账走”。

2017年全区房地产市场总体保持平稳健康发展。1—10月，我区商品房销售面积为3742.48万平方米，同比增长25.0%，其中，商品住房销售面积为3419.32万平方米，同比增长23.5%；商品房平均售价为5725元/平方米，同比增长11.7%；全区新增住房公积金制度职工26.17万人，使用住房公积金397.50亿元，同比增长7.39%；共为5.73万户缴存家庭发放个人住房贷款192.77亿元。截至10月底，全区商品房库存面积共计4625.36万平方米，同比下降18.2%，消化周期约10.3个月。其中，商品住房库存面积共计2846.00万平方米，同比下降16.2%，消化周期约7.2个月。全区参加住房公积金制度职工323.64万人，全区住房公积金累计提取额为1451.86亿元，同比增长21.35%；累计发放个人住房贷款1248.36亿元，同比增长22.47%。

（三）安居惠民工程全力推进，城乡低收入群体居住条件持续改善。

一是保障性住房建设取得新成效。我区创新保障性安居工程督查巡查机制，聘请自治区人大代表、政协委员作为巡查专员参与保障性住房巡查督查，有力地推进项目建设。采取“一账两库”项目管理模式和棚户区改造年度重点项目库，重点突破建设进度滞缓、分配难度大的81个项目共6.16万套公共租赁住房的建设“瓶颈”，重点监管261个棚户区改造项目。南宁、梧州、北海、防城港、钦州、百色、河池、贺州等城市开展农民工等新市民住房保障专项行动，集中消化分配了约1.67万套公共租赁住房。建立公共租赁住房盘活意向项目库，柳州和钦州两市开展“租房券”试点工作，积极培育住房租赁市场。健全棚户区改造融资机制，全区棚户区改造项目累计融资规模突破1450亿元；国家和自治区下达2017年度棚户区改造和保障性安居工程补助资金72.88亿元，实现补助资金基本持平的良好格局；盘活棚户区改造滞缓项目4.3万套，盘活信贷资金110亿元。截至10月底，全区棚户区改造新开工8.16万套，完成国家下达目标任务8.05万套的101.46%；全区新增城镇住房保障家庭租赁补贴3398户，完成年度目标任务的188.78%；棚户区和公共租赁住房基本建成共计7.61万套，完成年度目标任务的108.76%；全区公共租赁住房累计开工48.07万套，已分配入住36.87万套，分配入住率为76.70%，解决了125万城镇中低收入新市民的阶段性居住困难。

二是提前超额完成国家下达我区的农村危房改造任务，解决了近50万贫困群众的安全住房需求。农村危房改造全面推进，成效明显，今年4月我区农村危房改造工作获得国务院表扬激励。截至目前，我区2017年农村危房改造任务已开工13.79万户、已竣工10.54万户，开工率、竣工率分别为193.14%和147.62%。其中，建档立卡贫困户农村危房改造已开工9万户、已竣工7.48万户，开工率、竣工率分别为151.4%和123.13%，提前并超额完成国家下达我区的年度目标任务。

（四）城乡规划引领作用进一步凸显，新型城镇化建设质量进一步提高。

一是城乡规划工作取得新进展。新一轮广西城镇体系、沿边城镇群、公共服务设施、边境乡村建设体系等规划正在加快编制。防城港、河池、百色、贺州、凭祥、容县、藤县、龙胜等城市和县城开展总体规划修改工作，南宁和柳州市正在开展新一轮城市总体规划修改前期工作，柳州市成为全国15个新一版城市总体规划编制的试点城市之一；其他县城总体规划编制、审批工作逐步完善，编制水平显著提高。各市县加强城市规划实施管理，加快推进控制性详细规划全覆盖。开展城市规划编制实施管理评价工作。规范自治区级重大项目选址。开发自治区级规划信息管理平台，规划编制信息统计和总体规划审查功能基本完成。各地开展海绵城市、城市地下综合管廊、燃气等专项规划编制。

二是城市设计和城市风貌建设初显成效。加强柳州、桂林、北海等3个城市的国家历史文化名城保护。全区14个设区市全面开展历史建筑普查工作，共确定了117幢历史建筑。各市全面推进“城市双修”和城市设计工作。南宁市、北海市列入全国城市设计试点城市，桂林市、柳州市被列为全国“城市双修”试点城市。南宁市落实街区制小区规划建设试点工作方案及相关技术标准，开展街区制试点工作。积极筹备2018年第十二届中国（南宁）国际园林博览会和广西园林园艺博览会。第十届广西园林园艺博览会在贺州市成功举办。灵山、浦北、德保、南丹县荣获“国家园林县城”称号。桂林市、环江县加强自然遗产保护管理。开展风景名胜区规划编制、保护及执法检查，开展城市绿地生态服务价值评估、广西园博会后评估、“三绿”指标核查及古树名木资源普查工作，城市园林绿化水平持续提高。积极开展城市建成区违法建设专项治理工作，1—10月，全区共查处存量违法建设672.8万平方米，查处新增违法建设110.5万平方米。通过加强城市设计和城市风貌建设等，有效提升了城市品质，改善了人居环境。

三是新型城镇化建设进程加快推进。23个新型城镇化示范县项目完成投资21.58亿元，完成年度投资计划的99.5%；第一、二批少数民族乡建设累计到位资金4.60亿元，完成投资5.25亿元；自治区第二、三批共71个百镇建设示范项目完成投资9.64亿元，乡改镇项目完成投资2190.53万元。特色小镇培育建设全面启动，起草了《培育广西特色小镇的实施意见》等6个文件，初步建立培育我区特色小镇的政策框架体系。全区4个首批全国特色小镇建设计划投入资金167亿元， 有10个镇入选第二批全国特色小镇。沿边城镇带建设逐步启动，细化支持沿边开放开发政策，年内计划安排资金25亿元。我区“6市1县1区”有序推进国家智慧城市试点工作，有效提升了政务服务质量和城市管理水平。南宁市的17个试点项目超过半数已完成，柳州市电子政务云平台已建成并投入使用。

（五）城镇基础设施建设大力推进，城市功能进一步完善。

我区围绕城市的宜居性建设目标，积极开展“美丽广西•宜居城市”建设活动，建立宜居城市建设厅际联席会议制度，制定“美丽广西•宜居城市”建设分工方案、考核实施办法、工作方案，设立宜居城市奖，着力推进城市市政基础设施建设。

一是海绵城市建设卓有成效。制定海绵城市建设计划及规划设计导则等标准规程，全区有9个设区市建成区5%以上的面积达到海绵城市建设要求，预计2017年底前全区各市将按期完成海绵城市建设目标任务。南宁市国家海绵城市建设试点发挥示范引领作用，成为我区海绵城市建设的一张靓丽名片，海绵城市建设创新模式获得习近平总书记及住房城乡建设部的肯定。目前南宁市已完工项目113个，在建项目63个，正在开展前期工作项目27个；完成项目投资87.4亿元，15亿元的中央海绵专项资金已完成拨付8.42亿元。南宁市那考河（竹排江上游植物园段）片区海绵城市建设、石门森林公园及周边小区联动海绵化改造、五象山庄酒店区域海绵城市建设作为国家海绵城市建设典型案例向全国推广，那考河海绵城市建设项目获得中国人居环境范例奖。开展城市排水防涝专项检查，全区共计消除内涝点113个。

二是城市地下综合管廊建设取得新进展。全区城市地下综合管廊在建项目共29个，累计建成廊体36.32公里，完成投资22.7亿元。其中，南宁市在建项目19个，累计建成廊体29.77公里，累计完成投资18.15亿元。2017年度计划内已开工项目12个，共计36.54公里。

三是乡镇污水垃圾处理设施建设全力推进。全区“十三五”首批313个乡镇污水处理设施项目中，已实现竣工试水或进入土建（管网）施工的项目为312个，占项目总数的99.7%，预计年底前可全部实现竣工试水目标。全区已建成城镇（县城及城市）污水处理设施116座，1—10月累计处理生活污水5.17亿吨，削减COD6.8万吨。全区已建成镇级污水处理设施137座，生活污水日处理能力约34万吨；建设配套污水管网约800公里。

四是城市黑臭水体整治稳步推进。全区已完成黑臭水体整治项目36段，完成年度任务52段的67.3%，其中，南宁市已完成28段；柳州、桂林两市黑臭水体已全部消除；崇左市已提前完成年度任务。预计年底前，南宁市建成区内黑臭水体基本消除。

五是城市环卫保洁水平不断提升。强化运行管理，完成全区县级生活垃圾填埋场无害化等级评定，全区城镇生活垃圾焚烧处理比例加快提升，预计年底比重达到35%以上。全区已建成生活垃圾处理场共82座，1—10月累计处理生活垃圾420万吨。全区城镇环卫保洁政策法规体系不断完善，机制不断创新，《广西城镇环卫保洁质量与评价标准》发布，桂林等6市开展城市市容环境卫生条例的相关立法工作，河池市开展建筑垃圾管理条例的相关立法，是我区第一部有关建筑垃圾管理的地方性法规。持续推进生活垃圾分类试点，全区累计完成新建、改建市政公厕1370座，正在开工在建446座。

六是“县县通”天然气工程有序推进。加快编制《广西城镇燃气发展规划（2015—2030）》，加强全区燃气安全管理工作。14个设区市实现市政天然气管道供气，有30个县实现通气；有10个设区市完成天然气门站建设，全区共建设燃气市政管网5710公里。

七是无障碍环境建设大力推进。新建、扩建和改建建筑、市政道路、公共交通设施及场所无障碍设施建设率达100%，既有建筑无障碍设施改造率达42%。投入1100万元资金，对3200多户贫困残疾人家庭设施进行无障碍改造。自治区财政安排补助资金500万元，支持创建全国“十三五”无障碍环境建设示范市县项目。

（六）“美丽广西”乡村建设提质升级，农村人居环境持续改善。

一是开展“基础便民”活动，农村改厕改厨工程全面推进。我区为全国首个全面推进改厨和第二个全面推进改厕的省区。明确了各市、县改造任务量及改厕改厨补助标准，制定了“美丽广西•宜居乡村”活动指导意见及三个配套文件，召开现场培训会，编制“基础便民”专项活动技术手册及专题片，指导各地开展建设。截至目前，全区农村改厕已开工823054户、已竣工691034户，开工率、竣工率分别为82.3%和69.1%；改厨已开工778225户、已竣工645554户，开工率、竣工率分别为77.8%和64.6%。年内预计基本能够完成改厕改厨各100万户的年度目标任务。

二是农村垃圾治理攻坚成效明显，顺利通过国家十部门组织的综合验收。基本完成513个垃圾片区处理中心、1000个村级垃圾收集设施建设，初步构建了县城周边农村生活垃圾“村收镇运县处理”、乡镇周边“村收镇运片区处理”、边远乡村“就近就地处理”的垃圾收运处理体系，全区农村生活垃圾治理工作顺利通过住房城乡建设部牵头组织的农村生活垃圾专项治理第三方评估和国家十部门组织的综合验收。

三是全面完成“环广西赛”沿线风貌整治，进一步展示了广西壮乡文化特色。完成共925公里的“环广西赛”沿线风貌整治，累计完成投资16.68亿元，完成房屋外立面改造5万户、屋顶整治3.17万户、40个景观节点村屯打造、6条风光带建设。推进550个乡土特色示范村建设，开展示范村设计方案市级审查。加强30条乡土示范带建设。实施26条乡土特色农村清水砖示范生产线建设，年产能规模达到7.8亿块标砖。

四是宜居乡村示范建设和传统村落保护与发展进入新阶段。全区有12个村列为全国改善农村人居环境示范村，数量排在全国第五位。广西传统村落总量约有622个，已公布广西第三批传统村落名录199个，约有300个村落申报第五批中国传统村落。广西第一至第三批中国传统村落保护发展项目累计完成投资2.85亿元。第四批26个中国传统村落启动建设前期工作。编制《广西传统村落保护与发展总体规划》。初步完成13个村落数字博物馆建设。有39个中国传统村落获得中央补助资金1.17亿元。

五是开展村屯公共照明试点。全区1500个农村公共照明试点项目已开工1403个，开工率为93.53%；已完工1140个，完工率为76.0%。

（七）建筑产业现代化稳步推进，建筑业发展稳步壮大。

一是做大做强建筑业。我区优化市场环境、放开非国有投资项目招标的限制、支持鼓励企业提质升级，建立升级企业一对一服务制度、重点企业日常联系制度，扶持我区建筑业企业做大做强。预计2017年全区建筑业企业总产值达3800亿元以上，增速达10%左右。

二是推进建筑业改革发展。制定促进建筑业持续健康发展的实施意见。完善建设工程担保制度，我厅鼓励建筑业企业采用建设工程保证保险，减轻建筑业企业的资金压力，防范和化解工程风险，得到住房城乡建设部的充分肯定，有关我区做法的报道登载在国务院网站上。目前，我区共保体各成员公司出单数量为1180件，累计保险金额达7.06亿元，累计保险费达754万元。推进工程总承包建设模式，出台工程总承包试点发展指导意见等系列制度文件。全区房建市政工程领域采用工程总承包方式的试点项目累计达254个，项目投资为325亿元。我区成为全国第9个全过程工程咨询试点省份，开展全过程工程咨询试点促进建筑业转型升级。加强招投标监管，印发4个相关规范性文件。全区实施电子化招投标的房建市政项目累计达3284个，14个设区市已全部具备电子化招标投标条件， 有10个设区市实现了电子化招标投标常态化。完善工程建设现代化标准体系，加快完善工程定额编制，批准立项了28项地方标准及6项标准设计图集，逐步形成工程建设现代化标准体系。扎实推进BIM技术在我区的广泛应用，在香港举行的第三届国际BIM大奖赛中，广西有4个项目获奖。

三是大力推广装配式建筑。成立装配式建筑推广工作领导小组及办公室、装配式建筑专家委员会和发展促进会。发布8项相关装配式建筑标准，装配式建筑标准规范体系基本建立。玉林市成为第一批国家装配式建筑示范城市，广西建工集团、玉林福泰建设公司成为全国装配式建筑产业基地；全区10个装配式建筑生产基地、7个装配式建筑项目稳步开工，激活了市场活力。

四是稳步提升建筑工程质量，规范建筑市场秩序。完善诚信体系建设，制定建筑业企业诚信综合评价办法，优化信息系统，录入诚信库的企业有7177家，发放诚信卡12.12万张，新入库项目1.58万个。2017年“开标刷卡”制度执行率达100%，“中标锁卡”制度执行率达90%以上。启动住宅工程质量满意度四年提升专项行动，开展质量安全提升试点，开展工程质量保险、建立工程质量评价体系、建筑施工安全生产监管信息化、大型公共建筑工程后评估、勘察质量管理信息化、建筑师负责制、城市轨道交通工程双重预防机制等7项全国试点。实现对14个设区市及116个县（市、区）区开展建筑市场层级监督检查全覆盖，共抽查项目390个。共制定扬尘治理工作方案115个，建立各类监督管理机制、信息报送制度、执法联动机制285个，建立施工扬尘专项治理项目台账4751个，开展施工扬尘检查11926次，共检查项目7198个。开展《广西壮族自治区建设工程安全生产管理规定》立法工作。开展勘察设计大师评选及2017年度广西优秀工程勘察设计奖评选活动，我区勘察设计行业的影响力不断扩大。做好南宁城市轨道交通工程等自治区重点工程建设的协调服务工作。化解建筑领域拖欠工程款和农民工工资问题。

（八）建筑节能与绿色建筑发展步伐加快，墙材革新成效显著。

一是建筑节能深入推进。《广西民用建筑节能条例》全面实施，全区城镇新建民用建筑全面执行建筑节能强制性标准，设计阶段、施工阶段节能标准执行率分别保持在100%和98.7%，新建节能建筑面积约5800万平方米。我区5个自治区级公共建筑节能改造示范市县列入国家试点，5个自治区级可再生能源建筑应用示范县（区、镇）建设进展顺利。百色市等“1市2校3院”项目实施改造面积达到427万平方米。

二是绿色建筑持续发展。绿色建筑法规政策不断完善，绿色建筑标准体系进一步健全，修订《绿色建筑设计规范》等地方性标准，编制发布《广西绿色建筑评价标准》及绿色建筑施工图审查要点等文件。绿色建筑推广步伐加快，全区获得绿色建筑设计标识项目达到31个，建筑面积约343.7万平方米。

三是墙材革新扎实推进。新型墙材应用范围不断拓展，城镇房屋建筑使用新型墙材比例超过90%，深入推进“禁实限粘”，完成“限粘”县城41个、“禁实”乡镇537个。推动装配式建筑融合新型墙材发展，重点推进南宁、桂林、梧州、贺州、来宾5个装配式墙板开发生产示范基地开工建设，产能规模达300万平方米，建成清水墙砖新型墙材试点示范生产线19条。

（九）住房城乡建设领域各项改革创新深化，城镇建设活力不断激活。

一是住房城乡建设领域投融资改革成效显著。住房城乡建设领域PPP项目示范引领成效明显。在全区PPP项目中，住房城乡建设领域PPP项目共有229个，项目个数占全区总数的一半左右，项目投资总额达1406.7亿元，投资总额占全区总额的三分之一以上。以南宁市竹排江上游植物园段（那考河）流域治理PPP项目为代表的成功试点示范项目逐步起到了标杆引领作用，已成为全国水环境治理、海绵城市建设实施PPP模式的成功典范。贵港市获批成为全国重大市政工程领域中小城市开展PPP创新工作43个城市中全区唯一的国家级试点城市，贵港市城市地下综合管廊（一期）项目被列入全国44个重大市政工程领域重点PPP项目中全区唯一的项目，力争将其打造成为PPP项目的国家级精品案例。此外，我区与国家开发银行、农业发展银行等多家金融机构签订战略合作协议，为全区保障性安居工程、城镇基础设施和改善农村人居环境等项目建设提供资金保障。截至10月底，国家开发银行专项贷款合同额已达1202.64亿元，农业发展银行专项贷款审批额已达81.6亿元。

二是城管执法体制改革稳步推进。自治区党委、政府正式印发《关于深入推进广西城市管理执法体制改革的实施意见》。推动《广西城市管理执法条例》列入2018年立法计划。自治区层面设立了城市管理监督局。推进市、县两级政府城市管理领域大部门制改革，全区有54个市县整合市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等职能，实现城市管理执法机构综合设置；全区各市、县积极推进综合执法，有25个市县建立了相应的城市管理协调机制；加强队伍建设，2017年全区科级以上城市管理干部培训约1400人，落实城市管理执法部门持证上岗要求，推行柳州市执法全过程记录试点。印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，指导城市管理执法制式服装换装工作。南宁、北流等15个市县整合形成数字化城市管理平台，推动智慧城市建设和城市管理执法一体化工作。

三是行政审批制度改革深入推进。推行审批智能化和审管信息系统一体化，打造24小时“不打烊”网上政府。调整完善自治区本级部门权责清单，优化行政权力运行流程，梳理报送第一批公共服务事项清单。及时取消和调整住房城乡建设行业行政许可事项，推进行政许可动态管理。2017年截至目前，我厅窗口共办理行政相对人咨询事项269项，共受理行政相对人办理行政审批事项12893项，共办结13505项，即办件现场办结率达100%，承诺件实际办理提速率达到45%以上，无一超时办结，群众满意率达100%。

四是乡村规划建设管理制度改革深入推进。配合开展乡镇“四所合一”机构改革调研及我区深化乡村规划建设管理制度改革试点第三方评估。印发《关于优化乡村建设规划许可核发流程缩短办证时间的通知》，农民建房办证周期由原来的接近100天缩短至20天左右。选择阳朔县作为试点，印发《关于深入开展农民建筑工匠自治管理试点的通知》，进一步探索建立农村基础设施建设工匠领建制、乡村规划师挂点制、风貌管控激励机制，乡村风貌管控得到较大提升。《广西乡村规划建设管理条例》已进入自治区人大常委会立法审议程序。